Acta de Reunión N°1

Proyecto de Título (APT) — Portafolio de Título

| Proyecto APT | Sistema de Gestión de Solicitudes de Usuario TI MAF Chile | N° de Acta | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 11-08-2026 | Hora | 17:00 - 18:00 hrs |
| Modalidad | Presencial | Duración | 1 hora |
| Asistentes | Antonia Rocco - MAF Chile |  |  |

Temas Tratados

| N° | Tema tratado | Detalle / Decisión |
| --- | --- | --- |
| 1 | Contexto general del proceso actual de gestión de usuarios de TI | Antonia Rocco / contraparte MAF |
| 2 | Descripción de las cuatro fichas manuales (Ingreso, Modificación, Bloqueo, VPN) | Antonia Rocco / contraparte MAF |
| 3 | Primera propuesta de alcance del proyecto (Versión 1 del informe) | Antonia Rocco / contraparte MAF |

Acuerdos y Próximos Pasos

| Acuerdo / Tarea | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| Conocer la infraestructura para el proyecto | Antonia Rocco | 14-08-2026 |
| Armar el modelado de la BDD | Antonia Rocco | 23-08-2026 |
| Tomar Excel de Active Directory para campos de la BDD | Antonia Rocco | 30-08-2026 |

Acta de Reunión N°2

Proyecto de Título (APT) — Portafolio de Título

| Proyecto APT | Sistema de Gestión de Solicitudes de Usuario TI MAF Chile | N° de Acta | 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 01-09-2026 | Hora | 17:00 - 18:00 hrs |
| Modalidad | Presencial | Duración | 1 hora |
| Asistentes | Antonia Rocco - MAF Chile |  |  |

Temas Tratados

| N° | Tema tratado | Detalle / Decisión |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aclaración de campos de las solicitudes | Antonia Rocco / contraparte MAF |
| 2 | Diseño de mockup v1 | Antonia Rocco / contraparte MAF |
| 3 | Creación de documentos | Antonia Rocco / contraparte MAF |

Acuerdos y Próximos Pasos

| Acuerdo / Tarea | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| Levantamiento de la BDD en PostgreSQL | Antonia Rocco | 14-09-2026 |
| Creación de diseño front en Figma | Antonia Rocco | 23-09-2026 |
| Campos listos para las solicitudes en web | Antonia Rocco | 30-09-2026 |

Acta de Reunión N°3

Proyecto de Título (APT) — Portafolio de Título

| Proyecto APT | Sistema de Gestión de Solicitudes de Usuario TI MAF Chile | N° de Acta | 03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 06-09-2026 | Hora | 12:00 - 13:00 hrs |
| Modalidad | Presencial | Duración | 1 hora |
| Asistentes | Antonia Rocco - Javier Moraga - Ariel Correa |  |  |

Temas Tratados

| N° | Tema tratado | Detalle / Decisión |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentación del contexto general del proyecto | Antonia Rocco / Javier Moraga / Ariel Correa |
| 2 | Resumen de las reuniones previas sostenidas con MAF Chile | Antonia Rocco / Javier Moraga / Ariel Correa |
| 3 | Estado actual del diseño y del desarrollo | Antonia Rocco / Javier Moraga / Ariel Correa |
| 4 | Definición de roles del equipo | Antonia Rocco / Javier Moraga / Ariel Correa |

Puntos de Discusión

| Tema | Notas de la discusión |
| --- | --- |
| Contexto del proyecto | Se explicó el problema que resuelve el sistema (digitalización de fichas manuales de TI en MAF Chile) y su origen en la práctica profesional de Antonia Rocco. |
| Reuniones previas con la empresa | Se resumieron las definiciones ya acordadas con MAF Chile: alcance inicial, herramientas tecnológicas (Angular, .NET 10, PostgreSQL), flujos de Bloqueo y VPN, y estándares de desarrollo. |
| Estado actual del proyecto | Se revisó la documentación de diseño (informe, diagramas UML, modelo de datos) y el avance de desarrollo (backend conectado a la base de datos). |
| Incorporación de nuevos integrantes | Ariel Correa y Javier Moraga se incorporan formalmente al proyecto como parte del equipo de desarrollo. |
| Definición de roles | Ariel Correa se enfocará en desarrollo backend y Javier Moraga en desarrollo frontend, compartiendo entre ambos las tareas de aseguramiento de calidad (QA). Antonia Rocco mantiene la coordinación general del proyecto. |

Decisiones Tomadas

Decisión

Ariel Correa se incorpora como desarrollador backend.

Javier Moraga se incorpora como desarrollador frontend.

Las pruebas de aseguramiento de calidad (QA) serán responsabilidad compartida de Ariel Correa y Javier Moraga.

Antonia Rocco mantiene la coordinación general del proyecto y el contacto directo con la empresa y el docente.

Acuerdos y Próximos Pasos

| Acuerdo / Tarea | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| Actualizar el Acta de Constitución incorporando a los nuevos integrantes | Antonia Rocco | No aplica |
| Revisar la documentación existente (informe, diagramas, modelo de datos) antes de comenzar su participación en el desarrollo | Ariel Correa y Javier Moraga | No aplica |
| Coordinar la asignación de tareas del backlog según los roles definidos | Equipo | No aplica |