Plan y Casos de Prueba

Sistema de Gestión de Solicitudes de Usuario TI — MAF Chile

# 1. Plan de pruebas

Objetivo. Verificar que el sistema cumple los criterios de aceptación de las historias de usuario, que las reglas de negocio se aplican correctamente y que cada rol accede solo a lo que le corresponde.

Alcance. Módulos de Ingreso, Modificación, Bloqueo y VPN, además de roles y permisos, generación de correo, validaciones (RUT, fecha de nacimiento), cálculo de SLA, catálogos, exportación de reportes y dashboard.

Fuera de alcance. Ejecución técnica del bloqueo sobre Active Directory, correo y VPN (la realiza TI manualmente), integraciones con sistemas sin API y métricas de licenciamiento.

Tipos de prueba

| Tipo | Qué valida | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Generación de correo, validación de RUT, validación de fecha, cálculo de días hábiles | xUnit (.NET) |
| Integración | Que solicitudes, accesos e historial queden guardados correctamente en la base de datos | xUnit + base de prueba |
| Permisos por rol | Que cada rol solo acceda a sus acciones, incluso llamando directo a la API | Swagger / Postman |
| Funcionales de interfaz | Formularios, mensajes de error y flujos completos | Manual; Jasmine/Karma para componentes [si alcanza el tiempo] |

Entorno. Base de datos PostgreSQL de pruebas, backend .NET 10 y frontend Angular en ambiente de desarrollo, con usuarios de prueba para cada rol.

Criterios de entrada y salida. Se prueba un módulo cuando está integrado en la rama develop. Se da por aprobado cuando todos sus casos críticos pasan y no quedan defectos abiertos de severidad alta.

Responsables. El equipo (Antonia Rocco, Ariel Correa y Javier Moraga) ejecuta las pruebas y consolida los resultados.

Gestión de defectos. Cada falla se registra como incidencia en GitHub, con severidad (alta, media o baja), caso asociado y estado. Tras la corrección se repite el caso.

# 2. Casos de prueba

Cada caso se ejecuta y se registra en la sección 3. Casos críticos para automatizar: CP-02, CP-07, CP-15, CP-20, CP-25, CP-30, CP-31 y CP-32.

## Ingreso

| ID | Caso | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CP-01 | Enviar formulario con campo obligatorio vacío | Rechaza el envío y marca el campo faltante |
| CP-02 | RUT con dígito verificador incorrecto | Muestra “RUT inválido” |
| CP-03 | RUT válido | Acepta el dato |
| CP-04 | Fecha de nacimiento futura | Muestra error de fecha inválida |
| CP-05 | Fecha que da menos de 18 o más de 75 años | Muestra error de fecha inválida |
| CP-06 | Nombre y apellido sin conflicto (ej. Juan Pérez) | Sugiere jperez |
| CP-07 | El correo jperez ya existe | Sugiere jperezg (con inicial del apellido materno) |
| CP-08 | Ninguna regla automática resuelve el conflicto | Habilita edición manual del correo |
| CP-09 | Dos personas distintas con el mismo nombre | El correo nunca se hereda entre ellas |
| CP-10 | Envío correcto | Solicitud en estado Pendiente, fecha de SLA calculada y notificación enviada |

## Modificación

| ID | Caso | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CP-11 | Abrir modificación de un trabajador | Muestra sus datos y accesos actuales |
| CP-12 | Enviar sin motivo de modificación | Rechaza el envío |

## Bloqueo

| ID | Caso | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CP-13 | Crear bloqueo | Precarga los sistemas y carpetas vigentes del trabajador |
| CP-14 | Enviar sin motivo | Rechaza el envío |
| CP-15 | Crear bloqueo un sábado o domingo | No permite crearlo |
| CP-16 | Crear bloqueo válido | Estado Pendiente, SLA de mismo día hábil, RRHH recibe enlace |
| CP-17 | RRHH aprueba | Pasa a En proceso y se notifica a TI |
| CP-18 | RRHH rechaza sin motivo | No permite rechazar |
| CP-19 | RRHH rechaza con motivo | Estado Rechazada (final) |

## VPN

| ID | Caso | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CP-20 | Jefatura intenta abrir el formulario completo sin aprobación previa | No lo ve ni puede acceder |
| CP-21 | Jefatura solicita acceso con motivo predefinido | Estado Pendiente y TI es notificado |
| CP-22 | TI aprueba el acceso | Se habilita el formulario solo para esa solicitud |
| CP-23 | TI rechaza el acceso | Estado Rechazada y el flujo termina |
| CP-24 | Jefatura completa la ficha; TI la revisa y la envía | En proceso al completarla; Completada al enviarse al proveedor |

## Estados y cierre

| ID | Caso | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CP-25 | Marcar como completada una solicitud Pendiente | No permitido; solo desde En proceso |
| CP-26 | Marcar como completada una solicitud En proceso | Registra usuario, fecha y hora; estado Completada |
| CP-27 | TI rechaza solicitud (Pendiente o En proceso) sin motivo | No permite rechazar |
| CP-28 | Solicitud vencida por SLA | Muestra alerta visual sin cambiar el estado |

## Permisos y acceso

| ID | Caso | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CP-29 | Jefatura consulta trabajadores | Solo ve los de su propia área |
| CP-30 | Jefatura llama directo a la API por trabajadores de otra área | Respuesta de acceso denegado |
| CP-31 | RRHH intenta crear una solicitud de Ingreso | No permitido |
| CP-32 | Auditoría intenta crear, aprobar o rechazar | No permitido (solo lectura) |
| CP-33 | Super Admin ejecuta acciones de cualquier rol | Permitido y queda registrado |
| CP-34 | Iniciar sesión con credenciales de Active Directory | Acceso según el rol asignado |
| CP-35 | Cerrar sesión y volver a una pantalla protegida | Exige autenticación de nuevo |

## Catálogos, reportes e historial

| ID | Caso | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CP-36 | Admin agrega un sistema al catálogo | Aparece de inmediato en los formularios |
| CP-37 | Rol sin permiso intenta editar catálogos | No permitido |
| CP-38 | Exportar a PDF y Excel con filtros aplicados | El archivo respeta los filtros |
| CP-39 | Auditoría consulta el historial de una solicitud | Muestra actor, fecha y hora de cada paso |
| CP-40 | Solicitud rechazada que se corrige | La nueva solicitud queda enlazada a la original |

# 3. Resultados de las pruebas

Completar durante la ejecución, únicamente con resultados reales.

| ID caso | Fecha | Responsable | Resultado (Pasa / Falla) | Observación / N° incidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | 10/10 | Ariel Correa | Pasa | Pide completar todos los campos obligatorios antes de enviar. |
| CP-02 | 10/10 | Ariel Correa | Pasa | Error al poner rut con dígito verificador incorrecto. |
| CP-03 | 10/10 | Ariel Correa | Pasa | Acepta RUT con dígito verificador válido. |
| CP-04 | 10/10 | Ariel Correa | Pasa | Error al poner fecha de nacimiento futura. |
| CP-05 | 10/10 | Ariel Correa | Pasa | Error al poner fecha con edad menor a 18 años. |
| CP-06 | 10/10 | Ariel Correa | Pasa | Sugiere inicial nombre + apellido paterno. |
| CP-07 | 10/10 | Ariel Correa | Pasa | Sugiere inicial nombre + apellido paterno + inicial apellido materno. |
| CP-08 | 15/10 | Antonia Rocco | Pasa (tras corrección) | Si ya está ocupado el correo pide crearlo manualmente. |
| CP-09 | 10/10 | Ariel Correa | Pasa | No hereda el correo a otra persona con el mismo nombre y distinto RUT y en caso de reingreso el sistema notifica de este. |
| CP-10 | 10/10 | Ariel Correa | Pasa | Crea correctamente la solicitud. La notificación queda pendiente de definición (D-11). |
| CP-11 | 10/10 | Ariel Correa | Pasa | Muestra los datos del trabajador seleccionado. |
| CP-12 | 10/10 | Ariel Correa | Pasa | No deja hacer modificación sin justificación. |
| CP-13 | 10/10 | Ariel Correa | Pasa | Precarga los sistemas y carpetas vigentes del trabajador. |
| CP-14 | 10/10 | Ariel Correa | Pasa | No deja enviar formulario sin justificación. |
| CP-15 | 10/10 | Ariel Correa | Pasa | No deja crear solicitudes los días sábado y domingo. |
| CP-16 |  |  | Pendiente | Requiere un día hábil: queda por ejecutar en el próximo día hábil. |
| CP-17 | 11/10 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | RRHH aprueba correctamente la solicitud. |
| CP-18 | 11/10 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | RRHH no puede rechazar solicitud sin justificación. |
| CP-19 | 11/10 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | RRHH rechaza correctamente con justificación. |
| CP-20 |  |  | Pendiente | Módulo VPN no implementado |
| CP-21 |  |  | Pendiente | Módulo VPN no implementado |
| CP-22 |  |  | Pendiente | Módulo VPN no implementado |
| CP-23 |  |  | Pendiente | Módulo VPN no implementado |
| CP-24 |  |  | Pendiente | Módulo VPN no implementado |
| CP-25 | 11/10 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | En el sistema si hay una solicitud pendiente no permite realizar otra acción que no sea inciar o rechazar . |
| CP-26 | 11/10 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | Registra de manera correcta usuario, fecha y hora; estado Completada. |
| CP-27 | 11/10 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | No permite a AdminTI rechazar una solicitud sin justificación. |
| CP-28 | 11/10 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | Muestra alerta visual sin cambiar el estado |
| CP-29 | 11/10 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | Rol Jefatura solo puede consultar trabajadores de su área. |
| CP-30 | 11/10 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | Rol Jefatura no tiene acceso a trabajadores de otra área llamando directo a la API. |
| CP-31 | 10/10 | Ariel Correa | Pasa | RRHH no puede crear Ingresos (sin botón y la API responde 403). |
| CP-32 | 10/10 | Ariel Correa | Pasa | Auditoría solo puede consultar, no ve opción para crear y la API rechaza la creación. |
| CP-33 | 10/10 | Ariel Correa | Pasa | Super Admin puede crear solicitudes y editar catálogos, la acción queda en el historial a su nombre. Se corrigió que el historial registrara siempre al mismo usuario (creadoPorId fijo en el frontend); ahora el backend identifica al usuario según el rol. Temporal hasta el login con AD (KB-02). |
| CP-34 |  |  | Pendiente | login con AD no implementado |
| CP-35 |  |  | Pendiente | login con AD no implementado |
| CP-36 | 10/10 | Ariel Correa | Pasa | El sistema agregado en Catálogos aparece de inmediato en el formulario de solicitud. |
| CP-37 | 10/10 | Ariel Correa | Pasa | Roles sin permiso no ven Catálogos y la API rechaza agregar, editar o desactivar. |
| CP-38 |  |  | Pendiente | Exportación a PDF y Excel no implementada (KB-01 en Backlog). |
| CP-39 | 11/10 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | La app muestra el historial de una solicitud desde el rol de Auditoría. |
| CP-40 | 11/10 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | La solicitud corregida queda enlazada a la original (que sigue Rechazada) y se puede navegar entre ambas. |

Resumen. Casos ejecutados: 31 · Casos que pasan: 31 (19 en la primera ejecución y 12 tras corregir defectos) · Casos pendientes: 9 · Defectos abiertos: 3 · Defectos cerrados: 10

| Indicador | Cantidad | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Casos totales | 40 | CP-01 a CP-40 |
| Casos ejecutados | 31 | Todos los casos, salvo los 9 pendientes |
| Casos que pasan | 31 | 19 pasan en la primera ejecución y 12 pasan tras corregir el defecto detectado (CP-08, CP-17 a CP-19, CP-25 a CP-30, CP-39 y CP-40) |
| Casos que fallan | 0 | Ningún caso ejecutado queda en falla al corte |
| Casos pendientes | 9 | CP-16 (requiere un día hábil), CP-20 a CP-24 (VPN no implementado), CP-34 y CP-35 (login real) y CP-38 (exportación de reportes) |
| Defectos abiertos | 3 | D-06, D-07 y D-11 (ver tabla de defectos) |
| Defectos cerrados | 10 | D-01 a D-05, D-08 a D-10, D-12 y D-13 |

| N° | Defecto | Caso asociado | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Faltaba el campo “Fecha de incorporación”; el Ingreso no se podía enviar | CP-10 | Alta | Cerrado |
| D-02 | Bloqueo y Modificación no mostraban el error al enviar sin justificación | CP-12, CP-14 | Media | Cerrado |
| D-03 | El rol Auditoría no funcionaba por la tilde en su nombre | CP-32 | Alta | Cerrado |
| D-04 | El historial registraba siempre al mismo usuario | CP-33 | Media | Cerrado |
| D-05 | Jefatura ve y consulta trabajadores de todas las áreas | CP-29, CP-30 | Alta | Cerrado |
| D-06 | Se aborda con el login real | CP-39 | Alta | Abierto |
| D-07 | 60 de 252 migrados; el resto espera decisión | Prueba adicional | Alta | Abierto |
| D-08 | No existe vista del historial de una solicitud | CP-39 | Media | Cerrado |
| D-09 | El ejemplo del campo correo (nombre.apellido@) contradecía la regla y el campo se veía cortado | CP-08 | Media | Cerrado |
| D-10 | Nombre vacío provoca error 500 en la API | Prueba adicional | Media | Cerrado |
| D-11 | falta definir notificaciones y días hábiles | CP-10 | Media | Abierto |
| D-12 | El formulario de Ingreso no marca qué campo obligatorio falta | CP-01 | Baja | Cerrado |
| D-13 | La lista de solicitudes mostraba solo las 20 más recientes, sin forma de ver las demás. | Prueba adicional | Media | Cerrado |