Documentación de Metodología: Kanban

Sistema de Gestión de Solicitudes de Usuario TI — MAF Chile

# 1. Metodología elegida y justificación

El proyecto se gestiona con Kanban, una metodología ágil que organiza el trabajo en un tablero visual y busca un flujo continuo de tareas. Se eligió porque los requerimientos se confirman de forma gradual con la empresa (campos de las fichas, ficha VPN, decisiones de arquitectura), y Kanban permite reordenar prioridades sin esperar el cierre de un sprint. Además, el equipo es pequeño (3 integrantes) y combina el desarrollo con la práctica profesional, por lo que un flujo flexible resulta más viable que iteraciones de duración fija.

Kanban también ayuda a hacer visible la carga de cada integrante y los bloqueos que dependen de la empresa, dos aspectos que han condicionado el avance del proyecto.

# 2. Herramienta

Un único proyecto de GitHub Projects que reúne los dos repositorios del sistema: gestionti-maf (backend) y gestion-maf-frontend (frontend). Cada tarea es una tarjeta asociada a un issue del repositorio al que pertenece. Se usa un solo tablero porque la mayoría de los módulos requiere trabajo en ambos repositorios, y así el avance de cada módulo se ve completo y el límite de tarjetas en progreso se aplica sobre toda la carga de cada persona.

# 3. Columnas del tablero

| Columna | Significado |
| --- | --- |
| Backlog | Tareas identificadas, aún sin detallar o sin prioridad. |
| Listo | Tarea que cumple la definición de “Listo” (sección 10) y puede comenzarse de inmediato. |
| En progreso | Tareas que alguien está desarrollando. |
| Hecho | Tarea revisada e integrada en develop, que cumple la definición de “Hecho” (sección 10). |
| Bloqueado / esperando respuesta de la empresa | Tareas que dependen de una definición de MAF. |

# 4. Campos y etiquetas del proyecto

| Campo o etiqueta | Valores y uso |
| --- | --- |
| Estado | Backlog, Listo, En progreso, Hecho, Bloqueado. |
| Repositorio | Backend, Frontend o Ambos. |
| Módulo | Base del proyecto, Ingreso, Modificación, Bloqueo, VPN, Roles y permisos, Dashboard, Reportes, Pruebas, Gestión. |
| Prioridad | Alta, Media o Baja. La define la líder del proyecto en conjunto con el equipo. |
| Responsable | Un integrante por tarjeta (campo “Assignees” del issue). |
| Etiqueta defecto | Error detectado durante las pruebas; se asocia al caso de prueba que lo encontró. |
| Etiqueta bloqueado | Tarea detenida por una dependencia externa; se anota qué falta y a quién se le consultó. |
| Etiqueta documentación | Tarea cuyo resultado es un documento y no código. |

# 5. Clasificación del backlog

Por módulo: base del proyecto, Ingreso, Modificación, Bloqueo, VPN, roles y permisos, dashboard, reportes, pruebas y tareas transversales. Las tareas que requieren trabajo en ambos repositorios se descomponen en un issue por repositorio, y se agrupan bajo una tarjeta del módulo.

# 6. Roles

- Antonia Rocco: coordinación general, contacto con la empresa y el docente, priorización del backlog, integración de ramas a develop y desarrollo de módulos definidos.

- Ariel Correa: desarrollo backend y pruebas (QA compartido).

- Javier Moraga: desarrollo frontend y pruebas (QA compartido).

# 7. Plantilla de tarjeta

Toda tarjeta se crea con esta estructura para que cualquier integrante pueda tomarla sin preguntar:

| Elemento | Contenido |
| --- | --- |
| Título | Prefijo del repositorio y acción, por ejemplo “[BE] Bloqueo: backend del módulo”. |
| Descripción | Qué se debe construir y por qué, con referencia a la historia de usuario. |
| Criterio de cierre | Condiciones verificables para considerar la tarea terminada (tomadas de los criterios de aceptación). |
| Responsable y módulo | Un integrante y el módulo al que pertenece. |
| Dependencias | Otras tarjetas o respuestas de MAF necesarias para poder avanzar. |

# 8. Flujo de trabajo

- Se crea la tarjeta con descripción y criterio de aceptación (tomado de las historias de usuario) y permanece en Backlog hasta cumplir la definición de “Listo”.

- Cuando cumple esa definición pasa a Listo. Quien la toma la mueve a En progreso y comienza a trabajar en su propia rama.

- Al terminar se pasa a hecho.

- Si la tarea depende de una respuesta de MAF, se mueve a Bloqueado y se registra qué falta (sección 12).

# 9. Estrategia de ramas

- main: código estable, listo para mostrar. Solo se actualiza desde develop cuando el conjunto funciona.

- develop: integración de funcionalidades terminadas.

- feature/Antonia: rama personal del integrante.

- feature/Ariel: rama personal del integrante.

- feature/Javier: rama personal del integrante.

# 10. Definiciones de “Listo” y “Hecho”

Listo: la tarjeta tiene descripción, criterio de cierre, responsable y módulo, y no depende de una respuesta pendiente de MAF.

Hecho (tarjeta): la tarea cumple sus criterios de aceptación y está integrada en develop.

Módulo cerrado: cuando todas las tarjetas del módulo están en Hecho, se ejecutan y registran sus casos de prueba en el Plan y Casos de Prueba. El módulo se da por cerrado cuando los casos críticos pasan y no quedan defectos críticos abiertos.

# 11. Reglas del tablero

- Máximo 2 tarjetas en progreso por persona, para evitar trabajo a medias.

- Cada tarjeta lleva responsable, módulo y criterio de cierre.

- Las tarjetas bloqueadas se revisan cada viernes con la empresa.

- El tablero se actualiza al terminar cada jornada de trabajo, de modo que refleje el estado real.

# 12. Política de bloqueos

- Cuando una tarea depende de una definición de MAF, se mueve a Bloqueado y se escribe en la tarjeta qué falta, a quién se le consultó, por qué medio y en qué fecha.

- La líder del proyecto realiza la consulta a la empresa; la respuesta se registra en la tarjeta y en el acta de la reunión.

- Mientras tanto, el equipo avanza con tareas que no dependen de la respuesta.

- Si la respuesta no llega antes del momento de implementar, se aplica un valor provisional que se documenta en la tarjeta y se ajusta cuando MAF confirme.

# 13. Gestión de cambios de alcance

Un cambio solicitado por la empresa o por el equipo no se implementa directamente. Se registra en el acta de la reunión, se crea una tarjeta en el Backlog con su descripción e impacto, la líder del proyecto la prioriza junto con el equipo y, si desplaza trabajo ya planificado, se deja constancia del ajuste en el estado de avance.

# 14. Cadencia y seguimiento

- Reunión de equipo semanal para revisar el tablero y repartir tarjetas.

- Entrega semanal a MAF cada viernes, con revisión del avance.

- Actas de reunión para cada encuentro con la empresa y con el equipo.

- Estados de avance con cortes periódicos del tablero.

- Documento de resolución de conflictos para registrar decisiones relevantes.

# 15. Métricas de flujo y retrospectiva

Para evaluar el funcionamiento del flujo se revisan, al cierre de cada semana, las siguientes métricas con los gráficos de GitHub Projects:

| Métrica | Qué indica |
| --- | --- |
| Tarjetas terminadas por semana | Ritmo de entrega del equipo. |
| Tiempo desde que se inicia una tarjeta hasta que se cierra | Cuánto demora una tarea en recorrer el flujo. |
| Tarjetas en progreso por persona | Cumplimiento del límite de 2 y distribución de la carga. |
| Tarjetas bloqueadas y días de bloqueo | Dependencia de la empresa y su impacto. |

Al cierre de cada fase se realiza una retrospectiva breve que registra qué funcionó, qué no y qué se ajustará, y se archiva junto al estado de avance.

# 16. Evidencias a adjuntar

- Capturas del tablero de GitHub Projects (vista Tablero) con las cinco columnas y las tarjetas con su responsable, módulo y estado.

- Capturas de los gráficos de métricas de flujo: tarjetas terminadas por semana, tiempo de ciclo, tarjetas en progreso por persona y tarjetas bloqueadas con sus días de bloqueo.

- Historial de commits, ramas  de los repositorios gestionti-maf y gestion-maf-frontend.

- Incidencias de defectos (etiqueta defecto), cada una asociada a su caso de prueba, con severidad y estado.

- Registro Maestro de Tarjetas y Documentación Kanban de la Fase 2.

- Actas de reposición y priorización, de seguimiento semanal y de retrospectiva de flujo.

# 17. Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Fase 2 | Definición inicial de la metodología, columnas, roles, flujo y reglas del tablero. |
| 2.0 | 08-10-2026 | Se corrige el nombre de los repositorios y se unifica en un solo tablero; se agregan la columna Listo, campos y etiquetas, plantilla de tarjeta, políticas de bloqueos y de cambios de alcance, métricas de flujo, retrospectiva y la distinción entre tarjeta Hecho y módulo cerrado. |
| 2.1 | 15-10-2026 | Se completa la sección 16 con las evidencias a adjuntar. |