Plan del Proyecto

Sistema de Gestión de Solicitudes de Usuario TI — MAF Chile

# 1. Metodología

El proyecto se desarrolla bajo una metodología ágil tipo Kanban, gestionada en GitHub Projects, con el trabajo organizado en un backlog clasificado por módulo (base del proyecto, Ingreso, Modificación, Bloqueo, VPN, roles y permisos, dashboard, tareas transversales) y columnas de avance (Backlog, En progreso, En revisión, Hecho, Bloqueado / esperando respuesta de la empresa).

El control de versiones se realiza en GitHub, con una estrategia de ramas de tres niveles: main (código estable, listo para mostrar), develop (integración de funcionalidades ya probadas) y feature/* (una rama temporal por tarea puntual, que nace de develop y se reintegra a develop al finalizar). El desarrollo se coordina en equipo, con roles definidos por integrante (backend, frontend, QA compartido).

# 2. Plan de Trabajo

| Competencia | Actividad | Descripción | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de proyectos | Levantamiento de requerimientos y documentación | Informe de alcance, diagramas UML, historias de usuario con criterios de aceptación. | Fase 1 | Antonia Rocco |
| Modelos de datos | Diseño del modelo de datos | Definición de entidades (Trabajador, Catálogo, UsuarioSistema, Acceso, Solicitud, SolicitudDetalle, HistorialSolicitud) y relaciones. | Fase 1 | Antonia Rocco |
| Desarrollo de software | Configuración del entorno y arquitectura base | Instalación de herramientas, estructura de proyecto Angular/.NET, conexión a PostgreSQL. | Fase 1 - 2 | Antonia Rocco |
| Desarrollo de software | Implementación módulo Ingreso y Modificación | Formularios, validaciones, generación automática de correo. | Fase 2 | Antonia Rocco, Ariel Correa |
| Desarrollo de software | Implementación módulo Bloqueo y VPN | Flujos de aprobación (RRHH, TI) y estados de solicitud. | Fase 2 | Ariel Correa |
| Desarrollo de software | Implementación de roles, dashboard y reportes | Control de acceso por rol, panel de indicadores, exportación de reportes. | Fase 2 | Javier Moraga |
| Pruebas de certificación | Pruebas y ajustes finales | Validación funcional del sistema, corrección de errores, preparación de la demo. | Fase 3 | Ariel Correa, Javier Moraga |